Parfait. On passe en phase 1 : stabilisation production.

L’objectif n’est plus d’ajouter des features, mais de rendre l’application fiable, démontrable, propre et prévisible. Pour une présentation à Hydro-Québec, je te conseille ce cadrage :

## Ce que couvre la stabilisation production

### 1. États de chargement

Ajouter des états visibles et cohérents pour :

- chargement des tuiles

- traitement AOI

- recalcul des sélections

- absence de résultats

Il faut que l’utilisateur comprenne immédiatement :

- que l’application travaille

- quand elle a terminé

- pourquoi rien ne s’affiche parfois

### 2. Gestion d’erreurs propre

Remplacer les comportements silencieux ou trop techniques par des messages utilisateur clairs :

- AOI invalide

- AOI hors couverture

- aucune tuile trouvée

- erreur de chargement index/tuiles

- erreur de téléchargement

Le message doit être compréhensible, sans jargon de debug.

### 3. États vides / no-result

Prévoir des messages explicites pour :

- aucune AOI chargée

- zoom insuffisant

- aucune tuile dans l’emprise

- aucune tuile après filtre année

- aucune année disponible

### 4. Désactivation intelligente des actions

Empêcher les actions invalides :

- désactiver téléchargement si aucune tuile sélectionnée

- désactiver clear AOI si aucune AOI

- désactiver certains filtres si dataset non chargé

- éviter double clic sur actions longues

### 5. Cohérence des transitions UI

Lors de :

- changement de produit

- changement d’année

- effacement AOI

- zoom trop faible

- changement d’emprise

il faut garantir :

- remise à zéro cohérente des états

- disparition correcte des sélections

- synchronisation panneau / carte / filtres

### 6. Nettoyage visuel “production”

Même sans refonte graphique complète, il faut déjà :

- uniformiser libellés

- supprimer éléments trop “debug”

- clarifier boutons et messages

- renforcer lisibilité des panneaux

## Sprint de stabilisation recommandé

### Bloc A — UX de robustesse

- loader global léger

- message “Traitement en cours…”

- message “Aucune tuile trouvée”

- message “Zoom insuffisant”

- message “Aucune AOI chargée”

### Bloc B — États applicatifs

- isLoadingTiles

- isProcessingAoi

- errorMessage

- infoMessage

- selectionCount

- visibleTileCount

### Bloc C — Sécurité fonctionnelle

- anti-double traitement

- garde-fous sur boutons

- reset propre des messages à chaque action

- fallback propre si une étape échoue

### Bloc D — Présentation

- barre d’état/résumé

- indicateurs :

  - produit actif

  - année active

  - nombre de tuiles visibles

  - nombre sélectionné

## Résultat attendu après cette phase

À la fin de cette stabilisation, ton application doit donner cette impression :

- elle ne “surprend” pas

- elle explique ce qu’elle fait

- elle explique pourquoi elle n’affiche rien

- elle ne laisse pas l’utilisateur dans l’ambiguïté

- elle semble prête pour une démonstration client

## Mon conseil sur l’ordre d’implémentation

Le meilleur ordre est :

- App.tsx
pour centraliser les états UI globaux, messages, boutons et résumé

- MapView.tsx
pour exposer proprement les états de chargement/résultats utiles au parent si nécessaire

- éventuellement un petit bloc de style/UI commun
pour harmoniser sans encore faire la refonte visuelle complète

## Étape suivante concrète

Envoie-moi maintenant App.tsx et je te prépare une version consolidée complète orientée stabilisation production, avec :

- états de chargement

- messages utilisateur

- désactivation intelligente des actions

- résumé de statut

- structure propre pour la future refonte U